Дело № 2-1278-2001/2024

Р Е Ш Е Н И Е

# Именем Российской Федерации

# 06 июня 2024 года                                                                        г.Нефтеюганск

Мировой судья судебного участка № 1 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Бушкова Е.З.,

при секретаре Соковой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Северо-запад» в лице Новгородского филиала к Веселковой И.А. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО "Россети Северо-Запад" в лице  Новгородского филиала обратился в суд с иском к Веселковой И.А. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства, взыскании неустойки за период с 01.01.2024 по 13.05.2024 в размере 3 050,15 руб., а также неустойки, начиная с 14.05.2024  по дату фактического исполнения решения суда из расчета 5 % от задолженности за каждый день просрочки,  судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 6400 руб. Требование обосновано тем, что между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства № * от 16.03.2018, в соответствии с условиями которого Истец принял на себя обязательства по осуществлению технологическому присоединению энергопринимающих устройств Ответчика, а Ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями, настоящего договора. Срок выполнения условий по Договору составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 5 Договора). Сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о выполнении им технический условий, осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, а также провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю. Заявитель обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. В Технических условиях для присоединения к электрическим сетям от 16 марта 2018 года, являющихся приложением к Договору № * от 16.03.2018 г. установлены конкретные мероприятия, которые должны выполнить стороны: Сетевая организация, запроектировать и построить участок ВЛз-ЮкВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Русса до проектируемой ТП-10/0,4 кВ; запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ; запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от проектной ТП-10/0,4 кВ до границы участка Заявителя; Заявитель, установить вводно-распорядительное устройство на границе балансовой принадлежности на 15 кВт; монтаж воздушного (кабельного) ответвления от ближайшей опоры, проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводного отсека вводно-распределительного устройства. Согласно пункту 10 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям плата за подключение установлена в размере 550 руб. В связи с вступлением Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и в соответствии с Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 28.12.2016 № 61 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2017 год» размер платы за технологическое присоединение составил 458 руб. 67 коп., о чем было заключено соответствующее дополнительное соглашение от 16.05.201S № * к договору от 16.03.2018 № *. В соответствии с пунктом 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в размере 100 % от размера платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего договора, на основании счета, выставленного Сетевой организацией. В соответствии с пунктом 7 Договора Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. От Ответчика в адрес Истца поступили неоднократно обращения по вопросу продления сроков действия технологического присоединения, в результате чего сторонами заключались дополнительные соглашения о продлении срока выполнения мероприятий, а также срока действия технических условий. Между сторонами 03 апреля 2023 года подписано дополнительное соглашение № 11 к вышеуказанному договору в части продления окончательного срока выполнения мероприятий по договору, а также срок действия технических условий до 31.12.2023 г. В феврале 2019 года в адрес Ответчика Сетевая организация направило уведомление № МР2/6-4/04-08/150 о том, что в соответствии с условиями настоящего Договора и Технических условий к договору полностью завершен комплекс работ по исполнению обязательств. В мае 2020 года в адрес Ответчика было направлено повторное уведомление № МР 2/6-4/04-08/497 об исполнении Сетевой организацией обязательств в рамках технических условий к Договору и готовность осуществить технологическое присоединение Объекта и с просьбой направить в адрес Истца уведомление о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями и готовности осуществления технологического присоединения Объекта к электрическим сетям с указанием планируемого срока подключения. Ответчик не уведомил Истца о выполнении (отсутствие выполнения) технических условий (мероприятий) по технологическому присоединению. В нарушение условий договора Ответчик не выполнил принятые на себя обязательства, а именно мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, указанных в технических условиях. В пункте 19 Договора сторонами согласовано, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Ответчику начислена неустойка за период с 01.01.2024 г. по дату направления иска 13.05.2024 г. составляет 3050,15 руб., из расчета 458,67 х 5% х 133 = 3050 руб. 15 коп). Истец направил в адрес Ответчика претензию № *, оферту соглашение № 2 о расторжении договора технологического присоединения, однако Ответчик добровольно не удовлетворил требования.

В судебном заседании представитель истца не присутствовал, извещен о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в его отсутствии.

Веселкова И.А. в судебное заседание не явился, извещалась надлежащим образом. Согласно представленным возражениям, Веселкова И.А. с исковым заявлением не согласна, считает их необоснованным и не подлежащим удовлетворению, поскольку в связи с отдаленностью ее проживания от приобретенного участка и в связи с семейными обстоятельствами у Веселковой И.А. не было возможности начать строительство, поэтому она постоянно продлевала договор. На ее предложение продлить договор до лета 2024 года, ей было отказано. На данный моменту у нее есть договоренность со специалистом, который должен приступить к монтажу электрического щитка со счетчиком. После проделанной работы вместе с актом по заземлению, документы будут предоставлены в Старорусский филиал Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

16.03.2018г. между ПАО "Россети Северо-Запад" в лице Новгородского филиала и Веселковой И.А. заключен договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства № *.

Согласно условиям сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ жилого дома по адресу: *, ЗУ *.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 5 Договора).

В соответствии с пунктом 6 Договора сетевая организация должна надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Кроме того,  сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о выполнении им технический условий, осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, а также провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.

Заявитель принял на себя обязательства: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации (пункт 8 Договора).

Размер платы за технологическое присоединение установлен пунктом 10 Договора, и определен в соответствии с решением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и составил 550 руб.

В связи с вступлением Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и в соответствии с Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 28.12.2016 № 61 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2017 год» размер платы за технологическое присоединение составил 458 руб. 67 коп., о чем было заключено соответствующее дополнительное соглашение от 16.05.2018 № * к договору от 16.03.2018 № *.

В соответствии с пунктом 19 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В феврале 2019 года в адрес Ответчика Сетевая организация направила уведомление № МР2/6-4/04-08/150 о том, что в соответствии с условиями настоящего Договора и Технических условий к договору полностью завершен комплекс работ по исполнению обязательств.

В мае 2020 года в адрес Ответчика было направлено повторное уведомление № МР 2/6-4/04-08/497 об исполнении Сетевой организацией обязательств в рамках технических условий к Договору и готовность осуществить технологическое присоединение Объекта и с просьбой направить в адрес Истца уведомление о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями и готовности осуществления технологического присоединения Объекта к электрическим сетям с указанием планируемого срока подключения.

От Ответчика в адрес Истца поступили неоднократно обращения по вопросу продления сроков действия технологического присоединения, в результате чего сторонами заключались дополнительные соглашения о продлении срока выполнения мероприятий, а также срока действия технических условий.

Между сторонами 03.04.2023 подписано дополнительное соглашение № 11 к вышеуказанному договору в части продления окончательного срока выполнения мероприятий по договору, а также срок действия технических условий до 31.12.2023 г.

Сетевая организация направила Веселковой И.А. претензию о необходимости уведомления о выполнении технических условий, выдвинув требование подписать прилагаемые экземпляры Соглашения о расторжении от 20.02.2024, в случае отсутствия заинтересованности в исполнении Договора. В противном случае, Сетевая организация предупредила об обращении в суд с требованием о расторжении Договора.

До настоящего времени технические условия Веселковой И.А. не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации фактически не осуществлено, что свидетельствует о существенном нарушении Заявителем условий Договора и препятствует выполнению Сетевой организацией Договора в остальной части.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1); убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса; возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (пункт 2).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

На основании пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определяются Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с пунктом 16(5) Правил №861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Согласно пункту 16(6) Правил №861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору нашел свое подтверждение, требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подлежит удовлетворению.

Ввиду нарушения ответчиком срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного Договором, ответчик несет ответственность в виде уплаты неустойки, сумма которой согласно представленному истцом расчету по состоянию на 13.05.2024 составляет 3050,15 руб. (458,67 руб. (плата за технологическое присоединение) х 5 % (размер неустойки) / 100 х 133 (количество дней просрочки за период с 01.01.2024 по 13.05.2024).

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

Учитывая данные разъяснений, обстоятельства настоящего дела, а также сроки вступления решения в законную силу, суд полагает требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за период с 14.05.2024 по день фактического расторжения Договора подлежащими удовлетворению.

На основании статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины подлежит взысканию 6400 руб.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Северо-запад» в лице Новгородского филиала удовлетворить.

Расторгнуть договор № * об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства от 16 марта 2018 года, заключенный между ПАО "Россети Северо-Запад" в лице Новгородского филиала и Веселковой И.А.

Взыскать с Веселковой И.А., * года рождения, уроженки * (паспорт *) в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" в лице Новгородского филиала (ИНН 7802312751) неустойку (пени) за период с 01.01.2024г. по 13.05.2024г. в размере 3 050 руб. 15 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 402 руб. 00 коп., а всего взыскать 9450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 15 коп.

Взыскать с Веселковой И.А. в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" в лице Новгородского филиала неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за период с 14.05.2024 по день фактического расторжения Договора, из расчета 5 % от общего размера платы в размере 458 руб. 67 коп. за каждый день просрочки.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд через мирового судью в течение месяца со дня принятия решения суда окончательной форме.

Мировой судья                                                                    Е.З. Бушкова